白城经济开发区“提升西部绿化环境，助推文明城市建设”专项工作实施方案

按照全市重点工作任务要求，以深化全国文明城市建设为契机，以提升城市品位形象为重要抓手，以城市绿化增量提质为标准，贯彻“常态、长效、精致、精美”的城市建设理念，积极推进城市绿化建设，擦亮城市生态底色，结合经开区工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想

按照“重点突破、集中整治、根治难点、带动一片”的原则，以高度的工作热情、强大的工作合力、扎实的工作举措，将文明城市创建工作抓紧抓实。以建设人民满意城市为导向，增强人民群众获得感、幸福感，打造出推窗见绿、出门见景的良好城市环境。

二、工作目标

为进一步推进文明城市创建，巩固经开区园林绿化成果，提升城市园林绿化品位，抢抓春季绿化补栽时机，在城区主干道、公园、广场、背街小巷等区域地全面开展春季绿化补栽补种工作，并及时对小区门前、重点场所周边裸露地表进行全面补栽补种，全面消除黄土裸露现象。让人们在快节奏生活的闲暇中，在广场、公园、街道边尽情欣赏着随处可见的美丽花卉，呼吸着沁人心脾花的芳香，舒缓工作压力和紧张情绪，让城市变得更加美好。

三、整治区域及职责分工

经开区域内需绿化面积63000平方米，共计12处，分布在棉纺路、体育场街、胜利路、向阳街。

1、体育场街永茂瀚城国际东：长170米,宽5米,面积850平方米；（责任部门：经开区安监局）

2、棉纺路瀚海名城国际南门前，长250米，宽15米，面积3750平方米；（责任部门：经开区保平街道办事处）

3、棉纺路四季华城C区北门：长450米，宽15米，面积6750平方米；（责任部门：经开区幸福街道办事处）

4、棉纺路水资源门前，长40米，宽7米，面积280平方米；

（责任部门：经开区建设局）

5、棉纺路玄领传媒门前：长80米，宽6米，面积480平方米；（责任部门：经开区建设局）

6、棉纺路供电所门前：长66米，宽11米，面积721平方米；（责任部门：经开区建设局）

7、向阳街四季华城C区西：长725米，宽17米，面积12325平方米；（责任部门：经开区党政办公室、经开区财政局、经开区开元物业公司）

8、向阳街四季华城B区西：长460，宽17，面,7820平方米；（责任部门：经开区经合局、经开区信访局、经开区组宣部）

9、向阳街金事达西墙：面积6800平方米；（责任部门：经开区征收办）

10、体育场街吉鹤苑西墙：长240米,宽7米,面积1680平方米；（责任部门：市自然资源局经开分局）

11、向阳街师范学院西墙：长450米，宽3米，面积1050平方米;（责任部门：经开区工会、经开区政务中心）

12、向阳环岛：20000平方米。（责任单位：亚行项目办）

四、实施步骤

1、土地平整、种植土回填工程

首先对现有裸露地面、表层建筑垃圾等进行清理，选择适合植物生长的绿化土进行回填,选择花卉进行播种。（责任部门：经开区建设局）

2、养护管理

- 根据植物的品种及习性，适量灌溉；

- 根据植物生长情况，适量施肥保证植物的生长；

- 根据情况，在条件允许的情况下进行除虫；

- 按时对包保地块进行卫生监护，必须做到美观整洁，对枯黄枝叶及时进行修剪，达到良好的观赏效果。

（责任部门：各局办、各街道办事处）

五、工作要求

(一)提高认识，加强领导。各部门要高度重视，充分认识开展此次专项工作的重要性和艰巨性，加强组织领导，进一步增强责任感和紧迫感，切实把工作落实好。

(二)明确责任，强化措施。各部门要全面履行职责，层层压实责任，坚决做到主动配合不推诿，相互协调不扯皮、难点问题合力办，确保专项工作如期完成，取得实效。

(三)建立常态长效机制。坚持集中整治和长效管理相结合，加强对栽种绿植的日常监管，总结成功经验，不断健全完善长效管理办法，形成科学有效的管理机制，实施常态化管理。