白城经济开发区

农村户厕问题整改工作方案

为认真落实省、市关于农村户厕问题整改工作方案要求，在全区范围内组织开展农村户厕问题整改，制定工作方案如下。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指导精神，牢固树立“小厕所、大民生”理念，坚持尊重民意、农民主体、因地制宜、精准施策、分类整改、稳步推进原则，按照进度服从质量、时间服从实效要求，全面摸排农村户厕问题，边排查、边整改、立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升农民群众获得感、幸福感。

二、工作目标

全面摸清、摸实、摸准农村改厕问题，深入剖析问题原因，确保切实把好事办好、实事办实。确保改一户、成一户，用一户、好一户。确保农村户厕合用、适用、实用。实现改厕问题有效整改，建立健全运行维护体系。

三、整改范围

本次整改工作覆盖全区2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所，我区实施改造计划的共2017、2018两年，其中2017年275户，218年174户，共计449户。

四、责任分工

1.严格组织认定。由西郊街道办事处统筹，成立户厕维修认定小组，各行政村具体实施并配合确定需要维修的对象、维修内容、维修标准、维修造价，并填写户厕维修认定单，认定人员和农户共同签字确认。要坚持合用、适用、好用、能用的原则，合理确定维修范围，不能过度维修、虚报维修造价。

2.严格组织实施。由西郊街道办事处、村组织信誉好、有垫付能力的施工队伍实施维修。维修前，由农户、施工队和村三方，逐户签订农村户厕维修协议，明确维修内容、维修造价和各方责任。对维修户实行“一户一档”,档案要包括多角度留存需要维修部位的照片和维修中、维修后的照片，维修认定单，维修协议，验收报告等。

3.严格组织验收。维修后，由西郊街道办事处组织逐户验收，验收单需经农村户厕维修认定小组成员、施工队和农户共同签字确认，由西郊街道办事处、财政部门、建设部门、纪检部门参加，并聘请有资质的机构对维修造价进行评审，经评审后，区根据实际情况统筹安排资金拨付到西郊街道办事处，由农户签订委托付款书，维修资金由村拨付施工队，并留存质保金。

五、时间安排

（一）实施维修（6月8日—6月25日）。西郊街道办事处组织施工队伍对需要维修的农村户厕进行全面维修。

（二）竣工验收（6月15日—6月30日）。完工一户西郊街道办事处组织验收一户，并填写农村户厕维修验收单。

六、保障措施

（一）强化组织领导。成立由党工委书记、管委会主任为组长、管委会副主任为副组长，相关部门主要负责同志为成员的农村户厕改造整改专项工作领导小组，严格落实“主要领导亲自抓、分管领导具体抓”和“谁排查谁签字、谁签字谁负责任”的工作要求，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。各相关部门要在机构职能调整工程中，做好工作衔接，确保排查整改工作不断档。

（二）加强综合保障。各相关部门、西郊街道及所属各行政村要根据排查问题，结合实际情况，科学制定整改实施方案，细化整改措施，明确时间节点，有序推进整改工作，要选优配强工作力量，把相关部门熟悉情况的业务骨干和技术人员吸收进来，准确“把脉”，精准施策，确保在6月30前全部完成整改工作。

（三）加强督导检查。区级相关部门、西郊街道要将农村改厕问题整改作为重点工作，纳入督导检查和实绩考核内容。在日常维修过程中，西郊办事处要组织农村户厕维修认定小组全程监督工程施工情况，督促工作进度，检查维修质量，协调解决相关问题，并建立健全排查整改长效机制，对农村户厕问题进行督导检查。

（四）做好宣传引导。要全面宣传农村户用厕所改造的好经验、好做法，讲好习近平总书记倡导的“厕所革命”发祥地的吉林故事。要充分利用微信群、宣传册、宣传标语等媒介，引导农民改变如厕习惯，保持厕内卫生，引导农民主动出工出资出劳参与改厕，增强社会普遍认知，营造农村改厕良好氛围。

附件：1、经开区农村户厕改造整改专项领导小组

成员名单

2、农村户用水冲厕所维修协议

3、农村户用水冲厕所维修认定单

4、农村户用水冲厕所维修验收单

附件1

经开区农村户厕改造整改

专项领导小组成员名单

组  长：仲伟刚  经开区党工委书记、管委会主任

副组长：胡长城  经开区管委会副主任

李海平  经开区管委会副主任

成  员：王敏娟  西郊办事处党工委书记

王福强  经开区建设局局长

昝立志  西郊办事处主任

侯玉良  经开区建设局副局长

辛  野  经开区建设局科员

王海峰  西郊办事处土地所所长

高振喜  西郊办事处丰产村书记

刘淑艳  西郊办事处于家村书记

刁忠志  西郊办事处代家村书记

朱宝军  西郊办事处交通村书记

陈明连  西郊办事处朱家村书记

齐晓光  西郊办事处纯阳村书记

汤艳辉  西郊办事处保胜村书记

高文福  西郊办事处铁岭村书记

史维民  西郊办事处向阳村书记

附件：2

农村户用水冲厕所维修协议

甲方（农户）：

乙方（施工方）：

第三方（村）：

根据《白城经济开发区农村户厕问题整改工作方案》，为履行各方权利义务，经甲乙双方协商，第三方同意，签订以下协议：

- 甲方概况：房屋位于      村      社（屯）。

二、维修内容：

。

三、维修造价：            元（最终以财政评审为准）。

四、资金拨付：

经验收合格后，由农户同意并签订委托付款书，维修资金由村拨付施工队，并留存质保金。

五、各方责任：

（一）甲方：

提供水冲厕所维修所必须的施工场地和条件，协调处理现场存在的问题，确保乙方按时完工，并监督工程进度及质量，认可满意后在验收单上签字确认。

（二）乙方：

1.严格按照技术规范组织施工，于   年   月  日前保质保量完成农村水冲厕所维修，逾期未竣工或验收不合格的，不予拨付维修资金。

2.必须服从甲方和第三方日常监管，接受乡镇、村等管理人员的监督检查和技术指导。

3.实行安全文明施工，采取必要的安全措施，自行承担施工安全生产责任，若发生任何安全生产事故，责任均由乙方承担，甲方和第三方不承担任何连带责任。

4.竣工验收后24个月内，出现维修质量问题，无偿进行维修处理。

（三）第三方：

监督乙方按照要求完成农村户用水冲厕所维修工程施工。工程完工后，进行验收。竣工验收合格后，留存工程造价3%的工程质量保证金，工程质量保修期为工程竣工验收合格后的24个月，期满后支付乙方。

六、其他未尽事宜，三方另行协商处理。

本协议一式三份，甲、乙、第三方各执一份。

本协议自签订之日起生效。

甲方（签字）：              乙方（签字、盖章）：

第三方（签字、盖章）：

年     月     日

附件：3

农村户用水冲厕所维修认定单

- 农户基本情况

户主姓名：             身份证号码：

家庭成员姓名：         身份证号码：

：         身份证号码：

……

- 房屋位置

西郊街道办事处        村        社

- 维修内容

……

（每项维修内容附至少3张有固定参照物的、不同角度的、维修前的照片）

- 维修造价（最终以财政评审为准）

合计：            元（其中：1、      元，2、       元、3、         元……）。

农村户用水冲厕所维修认定小组成员（签字）：

农户（签字）：

年   月   日

附件4

农村户用水冲厕所维修验收单

年     月     日

| 户主姓名 |  | 身份证号码 |  | 村 社 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收项目（按实际发生维修项目填列）： | 验收结果 |
|  | 合格 | 不合格 |
| 1、 |  |  |
| 2、 |  |  |
| 3、 |  |  |
| ...... |  |  |
| 总体评价（如任何一项不合格则总体评价为不合格）： |  |  |
| 相关情况说明： |
| 西郊街道办事处（盖章）： 村委会（盖章）： 农村户用水冲厕所维修认定小组成员（签字）： | 施工方（签字、盖章）： | 农户（签字）： |